### 江西师范大学科学技术学院工程结算审计咨询业务项目采购需求

### 咨询业务项目采购清单

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 数量（单位） |
| 江西师范大学科学技术学院工程结算审计咨询业务项目 | 1项 |

### 服务要求

（一）项目概况

根据采购人提供的工程项目相关资料进行工程竣工结算审计工作。

（二）服务质量标准

结算审计：

1.完全满足法律法规及工程计价的要求。

2.受托人出具的审核初稿（第一稿）应保证在未与施工方沟通的情况下出具。一经发现串通，咨询服务项目取消且受托人列入黑名单。

3.在采购人抽查中，如发现初稿有重大偏差（应审未审造价达到5%以上），本次项目委托取消。初稿中漏审的项目，一经委托人发现提出，该审减金额，不作为计算应付审计费依据。

4.受托人出具的审核初稿，在核对过程中接受采购人的管理。核对过程填列“审核流程记录表”；核对完成定稿时出具“审核对比说明表”备查。

5.对结算造价中涉及的询价，出具“主要设备、主材询价定价表”，单独盖章说明。

6.出具完整的审核报告。

**注：以上要求为必须满足项，否则作无效应答响应处理。**

### 商务条款

（一）服务地点：江西省共青城市青年大道78号 。

（二）服务期：以项目审计开始至项目审计结束后付款完成即终止。

（三）送审项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 开工时间 | 竣工验收时间 | 合同金额（元） |
| 1 | 共青校区一站式学生社区改造 | 2023年9月4日 | 2024年3月28日 | 238999 |
| 2 | 共青校区教师休息室装修改造 | 2024年3月初 | 2024年8月底 | 278028.48 |
| 3 | 共青校区教师工作间改造 | 2024年8月1日 | 2024年8月30日 | 528681.54 |
| 4 | 共青校区宿舍维修改造 | 2024年8月1日 | 2024年8月30日 | 996665.21 |
| 5 | 共青校区食堂电扩容施工项目 | 2024年8月25日 | 2024年9月11日 | 1496551.11 |
| 合计 | 约3538925.34 |
| **工程结算金额以采购人最终送审金额为准。** |

（四）费用计取方式

1.根据供应商所报基本付费标准费率（1.8‰）乘以送审金额，即为供应商基本收费。

2.根据供应商提供的成果报告中的有效审减额乘以审减费率（4%），即为供应商审减收费。

（五）付款方式：

结算审核付款：

完成项目出具合格的审计报告后30个工作日之内。（须提供合同、审计服务成果等相关资料、发票，经委托人及相关部门审核通过且无违约行为一次性付清全款。）

（六）审计时间要求

1.完成初稿时间：投资额500万（含）以下项目，10个工作日；1000 万（含）以下项目，15个工作日； 1000-3000万（含）项目，20个工作日。（审核时间是指送审资料、程序等完整齐全。）

2.核对时间：自收到施工单位反馈后的3个工作日内核对。

3.出报告时间：核对完成后的2个工作日内。

（七）项目验收

以在合同期间内基本满足采购人的需求为合格。

**注：以上商务条款为必须满足项，否则作无效应答响应处理。**